Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº1

Alumno: Miguel Angel Torres
Padrón: 91396
Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la primera iteración, cumpliendo los objetivos de esta, un servidor mínimo, que persista entidades en una base datos con la correspondiente
lógica de negocio mínima para su funcionamiento.

Las estimaciones se cumplieron, con un mínimo desfasaje total neto de un 1 día (4 horas, según lo determinado en la propuesta).

De las tares estimadas en su mayoría se cumplió con lo estimado, con un pequeño desfasaje en algunas de ellas de 1 o 2 horas.

Solo en un tarea tuve el mayor desfasaje en horas, siendo esta "Configuración de Servidor", llegando el esfuerzo dedicado casi a duplicar las horas estimadas para esta tarea. Esto debido a que faltaron aspectos no contemplados en esta tarea que son fueron esenciales para la aplicación(Configuracion de Logs, Integracion correcta con IDE, manejo de depedencies).

Burndown Chart de la Iteración

A continuacion se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

En el gráfico anterior se aprecio el momento en que fueron finalizadas las tareas definidas para la iteración. Observando los resultado para los últimos días de la iteración se deduce que algunas tareas debieron haber sido subdividas para lograr un mejor control de las horas estimadas.
Burdown Chart
Iteracion 1
Días
Horas

Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.
Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolucion que tuvieron lo defectos encontrados en la transurso de esta primer iteración, tambien llamados bugs.

Durante esta primera iteración se encontraron en total 14 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 1
Días
Numero de Defectos
En su gran mayoría lo defectos encontrados en la aplicación se debieron a cambios y/o refactorizaciones se fueron realizando durante el transcurso del sprint, no siendo finalizados estos en su totalidad, lo que llevo a surjan gran cantidad de los defectos aquí presentados.
Conclusión

El resultado de la iteración terminada ha sido positivo, se cumplieron los objetivos propuestos habiendo sido estos en un tiempo aceptable de acuerdo a las estimaciones realizadas al inicio del proyecto.

Correspondiente a la segunda iteración, se decidió no realizar modificaciones en la estimaciones ya hechas al inicio del proyecto, ya que evaluando lo realizado en esta etapa, las estimaciones siguen teniendo la misma validez (siendo estas correspondientes a la que sera la primera etapa de desarrollo del front-end de la aplicación) y no se encontró motivo por la cual haga falta realizar una re-estimación de las mismas.