Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº4 (Final)

Alumno: Miguel Angel Torres

Padrón: 91396

Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la cuarta y ultima iteración de este proyecto, cumpliendo con todos los objetivos, implementando la seguridad integral del sistema, el modulo de notificaciones por e-mail y el plan de despliegue de la aplicación.

Las tareas para esta iteración se lograron cumplir en el esfuerzo estimado, aunque hubieron tareas que se realizaron con algún desfasaje, este fue mínimo y en la estimación total del sprint, se logro equilibrar la carga de estos desfasajes, con los esfuerzos estimadas.

Uno de los inconvenientes encontrados para el transcurso de esta iteración, fue debido a que se realizaron cambios en las dependencias utilizadas por el front-end, ya que fueron actualizadas en sus repositorios oficiales, quedando deprecadas las versiones hasta el momento utilizadas. Ya que era necesario para la implementación de la nueva funcionalidad que se desarrollaría en esta iteración, la utilización de las ultimas versiones de estas dependencias. Este cambio de versiones de las dependencias utilizadas produjo nuevos defectos en la aplicación que debieron ser corregidos de inmediato ya que no permitían continuar con el flujo normal de desarrollo planificado.

Como se menciono se desarrollo la seguridad completa de la aplicación, consistiendo en esta en la utilización y configuración del estándar de seguridad OAuth 2, mediante un implementación del mismo perteneciente al framework de Spring Security.
Lo que conllevo a la implementación de un esquema de usuarios con diferentes roles dentro de la aplicación. Estos mismos roles fueron definidos en esta etapa y han sido aprobados por el Product Owner.

El modulo de notificaciones vía e-mail desarrollado consiste en el envió de alertas, informando sobre aquellos empleados que tienen una actualización de salario pendiente para el corriente mes, efectuándose el envió de dicho e-mail indicando dicha información, con fecha programada, porcentaje de aumento y nuevo salario luego de aplicada la actualización. Estas alertas solo serán recibidas por aquellos usuarios que poseen el Rol que indique que están suscriptos a recibir notificaciones, pudiendo ademas estos mismos usuarios, definir si desean reciben o no dichas alertas.

Durante el transcurso de la iteración se realizaron un total de 3 (tres) reuniones con el Product Owner, para tratar y definir cuestiones de seguridad, definir perfiles de usuarios y de que manera se visualizarían las notificaciones recibidas por e-mail. Todas las reuniones han sido satisfactorias, lográndose clarificar detalles importantes.

El plan de despliegue implementado consistió en encapsular la aplicación en un contenedor utilizando la tecnología de Docker, para luego desplegarlo Amazon Web Services (AWS), con cuenta provista por el Product Owner. La base de datos utilizada consistió un en motor MySql también encapsulado dentro de un contenedor, instalada dentro del mismo servidor.

Se realizo una demostración final del proyecto terminado al Product Owner utilizando la versión desplegada para la demostración, estando este conforme con resultados del sistema desarrollado.

Detalle de las tareas

A continuación se detallan las tareas correspondientes al sprint terminado, con el esfuerzo realizado para cada una de ellas en horas.

(HR: Horas Restantes, HC: Horas Consumidas)

Burndown Chart de la Iteración

A continuación se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

Burdown Chart
Iteración 4
Días
Horas
(Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.)

Se puede observar en el gráfico que durante el transcurso de la iteración se pude llevar un buen control de las tareas, sin presentar grandes desfajases.

La curva de esfuerzo realizado para esta iteración es similar a la iteración anterior, lo que indica que a grandes rasgos las estimaciones realizadas también han sido correctas, como ocurrió en la iteración anterior.

Las sub-modulos desarrollados en esta etapa fueron independientes uno del otro por lo que no fue necesario secuenciar de manera estricta su desarrollo, lo que permitió cierta flexibilidad para realizar las tareas planificadas.

Las estimaciones realizadas en este iteración se pueden considerar correctas, ya que se lograron cumplir a pesar de los riesgos surgidos, donde estos se lograron mitigar de forma correcta.

Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolución que tuvieron lo defectos(también llamados bugs) encontrados en la transcurso de esta segunda iteración.

Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 4
Días
Numero de Defectos

Defectos Encontrados: 18
Defectos Cerrados: 18
Defectos Abiertos: 0

En esta cuarta iteración se encontraron un total de 18 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.

Una gran cantidad de defectos surgieron cuando se implemento el modulo que brinda la seguridad del sistema, utilizando una implementación de la especificación de OAuth 2. Todos los errores encontrados durante el desarrollo de este modulo fueron corregidos en tiempo y forma.

Surgieron ciertos defectos bloquentes cuando se tuve que realizar la actualización de las dependencias requeridas por el front-end. Estos se volvieron los puntos mas prioritarios a resolver, ya que imposibilitaban el uso de la aplicación, tales inconvenientes era: componentes de fechas inutilizables y con errores, barra de menú principal de la aplicación con errores de visibilidad y utilización, errores de dibujado y posicionamiento de menús desplegables entre otros menores. La resolución de estos se pudo llevar cabo de manera rápida no afectando en gran manera a las estimaciones de la iteración, contemplando ya en estas la aparición de defectos que puedan surgir.

Otra parte, aun que pequeña, de los defectos encontrados correspondieron a la configuración para envíos de e-mail. Estos no presentaron grandes problemas para su resolución, tratándose en su mayoría cuestiones de visualización.

Conclusión

Se logro cumplir con el objetivo propuesto de este proyecto de manera exitosa, cumpliendo de buena manera los tiempos planificados.

Los riesgos presentados en esta iteración se lograron mitigar de manera satisfactoria, no afectando de forma apreciable la ultima etapa del proyecto.

Como agregado adicional, se logro obtener un buen conocimiento en tecnologías tales como Spring Boot, Hibernate, Angular 2, Docker, Gradle, MySql entre otras.

Horas Estimadas: 100
Horas Consumidas: 101

El objetivo propuesto para esta ultima iteración se logro cumplir en el tiempo acordado, obteniendo con esto la finalización del presente proyecto.