Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos
Informe de Avances
Iteración Nº1

Alumno: Miguel Angel Torres
Padron: 91396
Tutor: Lic. Arturo Servetto

Se ha terminado la primera iteración cumpliendo los objetivos de esta, un servidor mínimo, que persista entidades en una base datos con la correspondiente
lógica de negocio mínima para su funcionamiento.

Las estimaciones se cumplieron, con un mínimo desfasaje total neto de un 1 día (4 horas, según lo determinado en la propuesta).

De las tares estimadas en su mayoría se cumplió con lo estimado, con un pequeño desfasaje en algunas de ellas de 1 o 2 horas.

Solo en un tarea tuve el mayor desfasaje en horas, siendo esta "Configuración de Servidor", llegando el esfuerzo dedicado casi a duplicar las horas estimadas para esa tarea.

Gráfico Burdown Chart de la Iteración

En el gráfico anterior se aprecio el momento en que fueron finalizadas las tareas definidas para la iteración. Observando los resultado para los últimos días de la iteración se deduce que algunas tareas debieron haber sido subdividas para lograr un mejor control de las horas estimadas.
Burdown Chart
Iteracion 1
Días
Horas

Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.

Gráfico de Evolución de Defectos para la Iteración

Durante esta primera iteración se encontraron en total 14 defectos, todos estos fueron corregidos durante
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 1
Días
Numero de Defectos
Conclusión

El resultado de la iteración terminada ha sido positivo, se cumplieron los objetivos propuestos siendo en un tiempo aceptable de acuerdo a las estimaciones realizadas al inicio del proyecto.

Correspondiente a la segunda iteración, se decidió no realizar modificaciones en la estimaciones hechas ya que evaluando lo realizado en esta etapa, las estimaciones