Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº4 (Final)

Alumno: Miguel Angel Torres

Padrón: 91396

Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la cuarta y ultima iteración de este proyecto, cumpliendo con todos los objetivos, implementando la seguridad de todo el sistema, el modulo de notificaciones por e-mail y la planificación e implementación del despliegue de la aplicación.

Las tareas para esta iteración se lograron cumplir en el esfuerzo estimado, aunque hubieron tareas que se realizaron con alguno desfasaje, este fue mínimo y en la estimación total del sprint se lograron balancear para

Uno de los inconvenientes encontrados para el transcurso de esta iteración, se debió a que se realizaron cambios en las dependencias utilizadas por el front-end, ya que fueron actualizadas, y para la implementación de la nueva funcionalidad que se desarrollaría en esta iteración era necesarios utilizar las ultimas versiones de estas dependencias. Este cambio de versiones de las dependencias utilizadas produjo nuevos defectos en la aplicación que debieron ser corregidos de inmediato ya que no permitían continuar con el flujo normal de desarrollo planeado para esta iteración.

Como se menciono se desarrollo la seguridad completa de la aplicación, consistiendo en esta en la utilización y configuración del estándar de seguridad OAuth en su versión 2.0, mediante un implementación del mismo perteneciente al framework de Spring Security.
Lo que conllevo a la implementación de un esquema de usuarios con diferentes roles dentro de la aplicación.

El modulo de notificaciones vía e-mail desarrollado consiste en el envió de alertas , informando, los empleados que tiene una actualización de salario pendiente para el corriente mes donde transcurra el envió. Estas alertas solo serán recibidas por aquellos usuarios que poseen el Rol que indique que están suscriptos a recibir notificaciones, pudiendo ademas estos mismos usuarios, definir si recibir o no dichas alertas.

Durante el transcurso de la iteración se realizaron un total de 2 (dos) reuniones con el Product Owner, para tratar y definir diseños de vistas pantallas(perfiles de usuarios), cerrando detalles correspondientes a lógica de negocio y revalidación sobre algunos de los requerimientos iniciales del proyecto, para comprobar así que haya consistencia en el funcionamiento integral del producto de software final. Todas la reunidos han sido satisfactorias, lográndose clarificar en detalle cuestiones relacionadas con la lógica de negocio y estructura de la aplicación.

Se realizo una demostración final del trabajo realizado para esta ultima iteración al Product Owner, estando conforme con los módulos desarrollados de la aplicación .

Detalle de las tareas

A continuación se detallan las tareas correspondientes al sprint terminado, con el esfuerzo realizado para cada unda de ellas en horas.

(HR: Horas Restantes, HC: Horas Consumidas)

Burndown Chart de la Iteración

A continuación se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

(Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.)

La curva de esfuerzo realizado para esta iteración es similar con respecto a la iteración anterior, lo que indica que a grandes rasgos las estimaciones realizadas han sido correctas.

La intersección de la curva de Tiempo Ideal con la de Esfuerzo Restante (en el día 17, acercándose al final de iteración), indica una dependencia en las tareas, para que estas puedan llegar al estado de “Resuelta”. Este es un aspecto a tener en cuenta, ya que pudo haberse tenido una división de tareas mas optima, que permita mas control de las tareas en la iteración.

Durante el desarrollo no surgió ninguna situación que presentara algún riesgo que amerite re-estimación alguna de tareas y/o cambio de alcance.

Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolución que tuvieron lo defectos(también llamados bugs) encontrados en la transcurso de esta segunda iteración.

Defectos Encontrados: 19
Defectos Cerrados: 19
Defectos Abiertos: 0

En esta tercer iteración se encontraron un total de 19 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.

En su mayoría se trataron de defectos de visuales y sobre el comportamiento de algunos componentes en el frontend ( 7 en total), los restantes corresponden a correcciones que necesarios en el backend para el correcto funcionamiento de flujos end-to-end de la aplicación.

Los defectos solucionadas del lado del backend fueron correspondieron a casos particulares no completados en la lógica de negocio, que fueron discutidos y validados con el Producto Owner, ya que ademas, era necesario adaptar los datos enviados desde el frontend, para que haya concordancia en los modelos de ambas partes de la aplicación.

Conclusión

El objetivo de esta iteración se cumplió de forma satisfactoria, obteniendo un modulo de reportes. Logrando en esta iteracion implementar la mayor parte de la Logica de Negocio de la aplicación.

Los resultados obtenidos tuvieron la aprobacion del Product Owner. El transcurso de la iteración ocurrió de la manera esperada, sin ningun contratiempo que ponga en riesgo el flujo de trabajo. Aunque hubo tareas realizadas en tiempos diferentes a las estimados, estos pequeños desfasajes se encontraban dentro de lo esperado.

Horas Estimadas: 88
Horas Consumidas: 92

En lo que corresponde a la siguiente iteración, se llevara a cabo de la manera ya estipulada, ya que después de un análisis realizado, luego de concluida esta iteración, no existe algún riesgo que haga necesaria una re-planificación de las tareas para esta nueva iteración.
Por lo tanto la próxima iteración (numero 4), siendo la final para este proyecto, se llevara acabo sin cambios en el plan ya presentado, desarrollándose en esta el modulo correspondiente a la seguridad de la aplicación(con la incorporación de roles y usuarios), el modulo de notificaciones vía e-mail y el plan de despliegue.